Arbeitsaufgaben – Projektentwicklung

Inhalt

Konkrete Projektmerkmale	2

Projektrisiko	2

# Konkrete Projektmerkmale

- Inhaltliche Zielsetzung

  - Programmierung einer Notiz-App

- Zeitliche Zielsetzung

  - Anfang: 4.12.2024

  - Ende: 1.6.2025

- Neuartigkeit

  - Nicht neuartig

  - Besser als derzeitige Exemplare

- Ressourcen

  - 2 Mitarbeiter

  - Kein Budget

- Komplexität

  - Niedrige Komplexität

# Projektrisiko

- Technisch

  - Beschreibung

    - Schwierigkeiten bei Programmierung

  - Ursache

    - Erstes mal das eine App programmiert wird

  - Auswirkungen

    - Längere Entwicklungsdauer

  - Maßnahmen

    - Vorbildung der Mitarbeiter hinsichtlich App-programmierung

- Zeitlich

  - Beschreibung

    - Gefahr von Nichteinhaltung des Zeitplans

  - Ursache

    - Schwierigkeit bei Programmierung

  - Auswirkung

    - Überschreitung des Zeitplans

  - Maßnahmen

    - Vorbildung der Mitarbeiter hinsichtlich App-programmierung

- Aufwand

  - Beschreibung

    - Entwicklungsaufwand wird unterschätzt

  - Ursache

    - Fehleinschätzung bei Komplexität der Programmierung

  - Auswirkungen

    - Nichteinhaltung des Zeitplans

  - Maßnahmen

    - Aufwandsrisiko noch einmal überarbeiten

- Zielsetzung

  - Beschreibung

    - Zielsetzungen sind zu ambitioniert

  - Ursache

    - Unrealistische Anforderungen für die eingeplante Entwicklungszeit

  - Auswirkungen

    - App wird unvollständig veröffentlicht oder Zeitplan wird nicht eingehalten

  - Maßnahmen

    - Hauptfunktionen priorisieren

- Verwertbarkeit

  - Beschreibung

    - App kann sich nicht gegen Konkurrenz behaupten

  - Ursache

    - Schlechte Markanalyse

    - Schlechte App

  - Auswirkungen

    - Wird nicht verwendet

    - Geldverlust

  - Maßnahmen

    - Analyse der Konkurrenz

    - Marktanalyse